Datensatz: OULAD

Vorläufige Fragestellung:

„Lässt sich anhand der Lernaktivität in den ersten Kurswochen erkennen, wer später einen Kurs abbricht?“ „Erkennen“ heißt hier: einen Hinweis für Coaches liefern, keine Entscheidung über eine Person treffen.

Ablauf:

- Daten sichten

- Projektzuschniutt festlegen

- Oberfläche planen: Sie soll die tatsächlich geprüften Ergebnisse für Coaches lesbar machen: Wer könnte von einer Nachfrage profitieren, worauf beruht der Hinweis und wie unsicher ist er? Welche Ansichten sinnvoll sind, entscheiden wir anhand der verfügbaren Daten

toDo erste woche

- Datenbeschaffung

  - Kaggle

- Fragen formulieren

Portfolio-Projekt: Frühe Hinweise auf Kursabmeldungen

Stand: 6. Oktober 2026
Zeitrahmen: 5.–25. Oktober 2026; Präsentationstermin und genaue Anforderungen im Kurs noch bestätigen.

Projektfrage und Ergebnis

Hauptfrage: Lassen sich unter den am Ende von Kurstag 14 noch angemeldeten Personen spätere Kursabmeldungen mit bis dahin bekannter Lernplattform-Aktivität besser priorisieren als durch eine einfache Klickregel oder allein anhand des Kurskontexts?

Ergebnis: Ein reproduzierbarer Analyse- und Modellvergleich sowie eine kleine, verständliche Browseroberfläche, die anhand einer Beispiel-Kursgruppe mögliche Anlässe für ein unterstützendes Gespräch zeigt. Die Oberfläche trifft keine automatische Entscheidung und behauptet keine nachgewiesene Wirkung einer Intervention.

Daten: Open University Learning Analytics Dataset (OULAD), ausgewählte digitale Hochschulmodule aus 2013/14. Für den Kern: studentInfo.csv, studentRegistration.csv, studentVle.csv; weitere Tabellen nur bei fachlich begründetem Nutzen. Die Übertragbarkeit auf andere Weiterbildungen ist nicht belegt.

Stand für den Kurstermin am 7. Oktober

- Daten beschafft und dokumentiert: OULAD mit offizieller Variablenbeschreibung; sieben verknüpfte CSV-Tabellen.

- Frage formuliert: Vorhersagezeitpunkt Ende Tag 14; Ergebnis ist eine spätere Abmeldung, nicht Motivation oder Unterstützungsbedarf.

- Erste Machbarkeit geprüft: 27.961 am Stichtag noch angemeldete Kurseinträge, davon 5.580 spätere Abmeldungen. Bei 91 % ist bis Tag 14 mindestens eine Aktivität in der Lernplattform erfasst.

- Datenqualität geprüft: Kursergebnis, An- und Abmeldedatum verbunden; widersprüchliche oder zeitlich nicht einordenbare Fälle für die erste Analyse dokumentiert und ausgeschlossen.

- Vorläufige Ergebnisse: Eine Klickregel, ein Kurskontext-Modell, logistische Regression und Random Forest wurden auf nach Personen getrennter Validierung verglichen. Die logistische Regression erreicht über fünf Folds mit 60 % beziehungsweise 70 % vorgeschlagenen Kurseinträgen im Mittel rund 77 % beziehungsweise 84 % Recall. Die getrennte Zählung aktiver Tage nach Wochen brachte gegenüber ihrer Gesamtzahl kaum Gewinn.

Für morgen mitnehmen: diese Projektfrage, Datenquelle, Fallzahlen und folgenden Ablauf. Mit dem Mentoring klären: genauer Präsentationstermin und Dauer, Bewertungskriterien, Erwartungen an die Oberfläche und Regeln für die Nutzung eines externen Datensatzes.

Arbeitsplan

| Zeitraum | Arbeit | Prüffähiges Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 6.–7. Okt. | Projektfrage, Zielgruppe, Stichtag, Zielvariable und Ausschlüsse schriftlich festhalten; Kursanforderungen klären. | Kurze Projektskizze und Datenbeschreibung. |
| 8.–9. Okt. | Datenaufbereitung aus Rohdateien reproduzierbar machen; Referenzen und Modelle mit nach Personen getrennter Validierung vergleichen. | Ausführbare Pipeline und Ergebnisübersicht mit AP, Recall, Trefferquote und Zahl der vorgeschlagenen Fälle. |
| 12.–14. Okt. | Eine fachlich begrenzte Runde Feature Engineering; Gradient Boosting und gegebenenfalls kleine Hyperparametersuche; Unterschiede zwischen Kursen prüfen. Danach Modell und Auswahlregel festlegen. | Modellentscheidung samt Grenzen, ohne Zugriff auf den abschließenden Testsatz zur Auswahl. |
| 15.–16. Okt. | Festgelegtes Verfahren einmal auf dem Testsatz auswerten; Fehlerfälle und Kursunterschiede analysieren; Ergebnistext und Abbildungen vorbereiten. | Abschließende Auswertung, auch wenn die Güte für reale Nutzung nicht ausreicht. |
| 19.–20. Okt. | Streamlit-Prototyp mit kleiner, aufbereiteter Beispiel-CSV, Eingabeprüfung, Übersicht und vorsichtig formulierter Einzelansicht. | Lokal ausführbare Browseroberfläche und kurze Startanleitung. |
| 21.–23. Okt. | Präsentation erstellen, Ergebnisse verständlich darstellen, Demo testen und Vortrag üben. | Fertige Folien und geprobter Ablauf. |
| 24.–25. Okt. | Puffer für Korrekturen und letzte Probe, abhängig vom tatsächlichen Präsentationstermin. | Präsentationsbereite Fassung. |

Entscheidungen und Grenzen

- Bewertung nach Nutzungsszenario: Hoher Recall ist wichtig; immer gemeinsam mit der Zahl vorgeschlagener Fälle und der Trefferquote berichten. Es gibt keinen allgemeinen Mindestwert, der einen realen Einsatz rechtfertigt.

- Faire Prüfung: Dieselbe Person darf nicht zugleich in Training und Validierung/Test vorkommen. Nur Informationen, die bis Tag 14 verfügbar waren, gehen in das Modell ein. Unterschiede zwischen Modulen und Kursdurchläufen werden separat betrachtet.

- Umfang der Oberfläche: Für den Prototyp eine vorbereitete Momentaufnahme je Person und Kursdurchlauf laden; die rohe, große Aktivitätsdatei wird nicht in der App verarbeitet. Keine öffentliche Anwendung mit echten Lerndaten voraussetzen.

- Abbruchkriterium für Erweiterungen: Wenn neue Features oder Modelle nicht verlässlich helfen, bleibt die einfache, gut dokumentierte Variante. Die Zeit für Testauswertung, Oberfläche und Präsentation ist fest reserviert.

- Aussagegrenze: OULAD belegt weder Repräsentativität für deutsche Weiterbildung noch, dass ein Gespräch spätere Abmeldungen verhindert. Für einen realen Einsatz wären Daten der Zielpopulation, erneute Prüfung und ein fachliches Interventionskonzept nötig.

Geplanter Präsentationsbogen

Problem und Zielgruppe → Daten und Stichtag → einfache Referenzen → Modellvergleich bei fester Arbeitslast → Fehler und Grenzen → kurze Live-Demo → nächste Schritte für einen echten Praxistest.